2-тиркеме

«

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Арзан турак жай 2015-2020» программасын ишке ашыруу боюнча

иш-чаралар планы

| № | Милдеттер | Чаралар/ аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар | Каржылоо булактары | Күтүлгөн натыйжа (продукт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн финансы механизмдерин түзүү |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программаны ишке ашыруу үчүн МИКтин иштеп кетүүсүн камсыз кылуу | МИКке узак мөөнөттүү ипотекалык кредит берүү үчүн ресурстарды тартуу | 2016-2020-жылдар | МИК, ЭМ, ФМ, ИИА | Мамлекеттик бюджеттин белгиленген булактарынын чегинде, инвесторлордун, эл аралык уюмдардын, коммерциялык банктардын каражаттары (макулдашуу боюнча) | Ипотекалык кредиттер боюнча кредит портфелинин өсүшү |
|  |  | Ипотекалык кредит берүү механизмдерин иштеп чыгуу | 2016-жылдын ичинде | ЭМ, МИК, УБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын жана МИКтин бюджетинин чегинде | Ипотекалык кредит берүү механизмдерин бекитүү |
|  |  | МИКтин өнөктөш-банктар аркылуу ипотекалык кредит берүү механизмдерин киргизүү | 2016-2020-жылдар | МИК, МИКтин өнөктөш- банктары (макулдашуу боюнча) | МИКтин каражаттары | Ипотекалык кредиттерди берүү |
|  |  | Ипотекалык кредит берүүнүн механизмдерин ипотекалык кредит берүү боюнча эл аралык тажрыйбаларга таянуу аркылуу өркүндөтүү | 2016-2020-жылдар | ЭМ, МИК, KfW, (макулдашуу боюнча), ДБ (макулдашуу боюнча), эл аралык донорлор (макулдашуу боюнча) | МИКтин жана эл аралык донорлордун каражаттары | Каржылоо механизмдерин өнүктүрүү |
| 2. Арзан турак жай фондун түзүү |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Арзан турак жайды куруу | Турак жай рыногунда баалар жана бүтүмдөр жөнүндө маалымат базаларын түзүү жана колдоо | 2016- 2020-жылдар | МИК, МКК, МИКтин өнөктөш- банктары (макулдашуу боюнча) | МИКтин жана эл аралык донорлордун каражаттары | МИК үчүн башкаруу маалыматтары |
|  |  | Региондордо сынамык долбоорлордо арзан турак жай куруу | 2017- 2020-жылдар | МИК, Курулуш агенттиги, МИКтин өнөктөш-банктары (макулдашуу боюнча), курулуш компаниялар (макулдашуу боюнча) | Тартылган каражаттар | Калкка андан ары өткөрүп берүү менен жаңы турак-жайларды ишке киргизүү |
|  |  | Турак жай фондунун ыңгайлуулугун жана энергиялык натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн капиталдык оңдоо көлөмүн көбөйтүү шарттарын түзүү | 2016- 2020-жылдар | МИК | МИКтин тартылган каражаттары | Турак жай программасынын алкагында сатылып алынуучу турак жайды капиталдык оңдоо иштерин жүзөгө ашырууга керектөө кредиттерин берүү |
| 3 | Программанын механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жеке турак жай курулушун өнүктүрүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2016-жылдын IV кварталы | ЭМ, МИК | Тартылган каражаттар | Жеке турак жайды курууга ипотекалык кредиттерди берүү |
|  |  | Ссуда-аманат кассаларынын иштөө механизмин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2018-жылдын IV кварталы | ЭМ, МИК, УБ (макулдашуу боюнча) | Тартылган каражаттар | Ссуда-аманат кассаларын түзүү жана алардын ишин камсыз кылуу |
|  |  | Кийин сатып алуу менен ижаралык турак жай механизмин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2018-жылдын II кварталы | ЭМ, МИК, Курулуш агенттиги, УБ (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Тартылган каражаттар | Кийин сатып алуу мүмкүндүгү менен жарандарды ижаралык турак жай менен камсыз кылуу |
|  |  | Турак жайды оңдоого кредит берүү механизмин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2017-жылдын II кварталы | ЭМ, МИК, УБ (макулдашуу боюнча) | Тартылган каражаттар | Жарандардын турак жайын оңдоосуна багытталган кыска мөөнөттүү кредиттик продукт |
| 4 | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көмөгү менен арзан турак жай куруу үчүн жер участокторун бөлүп берүү | Көп батирлүү турак жай куруу үчүн коммуникацияларга кошулган жер участокторун издөө | 2017-жылдын I кварталы | МИК, Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Тартылган каражаттар | Көп батирлүү турак жай куруу үчүн жер участоктору |
| 3. Жарандардын турак жай шарттарын жакшыртууларына мамлекеттик колдоо |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жарандардын турак жай шарттарын жакшыртууда мамлекеттик колдоо багыттарын иштеп чыгуу | «Арзан ипотека» багытын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2016-жылдын IV кварталы – 2018-жылдын IV кварталы | ЭМ, МИК, ФМ | Мамлекеттик органдардын жана МИКтин бюджетинин чегинде | «Арзан ипотека» жана «Социалдык турак жай» багыттарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү |
|  |  | «Социалдык турак жай» багытын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2018-жылдын II кварталы | ЭМ, ЭСӨМ, МИК, ФМ, БИМ, ССМ, ММТМ | Мамлекеттик органдардын жана МИКтин бюджетинин чегинде |  |

Кыскартуулардын тизмеси

ЭМ – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЭСӨМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги

БИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ССМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ММТМ – Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

УБ – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

МИК – «Мамлекеттик ипотекалык компания» ачык акционердик коому

МКК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

ИИА – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттик

Курулуш агенттиги – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай -коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

ЖӨБ – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

ДБ – Дүйнөлүк банк

KfW – KreditanstaltfürWiederaufbau – Немец улуттук банкы».