2-тиркеме

2020-2030-жылдарга Кыргыз Республикасында курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясын

ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы

| № | Максаты/ милдети | Иш-чаралар |  | Индикатор/ күтүлүүчү жыйынтык | Ишке ашыруу мөөнөтү | Жооптуу аткаруучулар | Каржы-лоо булагы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I бөлүм. Шаар куруу, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба жаатында мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архитектура - курулуш ишине мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү | 1.1. Архитектура-курулуш ишинин статусун жана ролун жогорулатуу боюнча мамлекеттик жөнгө салуу |  | Архитектура-курулуш иши чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар комитет болуп кайра уюштурулуу менен оптималдаш-тырылды | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги | Каржылоо талап кылынбайт |
|  |  | 1.2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын алдында комплекстүү баа берүү боюнча бирдиктүү аткаруу органын түзүү |  | Долбоордук документтердин сапаты жогорулады. Баа берүү мөөнөтү кыскарды | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, ЭТКМИ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) | Каржылооталап кылынбайт |
| 2 | “Бирдиктүү терезе” системасынын ишин оптималдаштыруу | 2.1. Архитектура-курулуш иши чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн “Бирдиктүү терезе” боюнча ишинин стандартын иштеп чыгуу |  | Долбоордук-сметалык документтерге комплекстүү экспертиза жүргүзүлдү жана электрондук кабыл алуу киргизилди. Адам факторунун таасир этүүсү жоюлду жана уруксат берүүчү документтерди алуу мөөнөтү 30 күнгө чейин кыскарды | 2020-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| II бөлүм. Ченемдик укуктук жөнгө салуу системасын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шаар куруу мыйзамдарын оптималдаштыруу | 3.1. “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы редакциясын даярдоо | Архитектура жана шаар куруу иши чөйрөсүндөгү укуктук мүчүлүштүктөр жоюлду |  | 2020-2023-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЭТКМИ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 3.2. Ченемдик-техникалык документтерди иштеп чыгуу жана актуалдаштыруу, колдонуудагы ченемдик документтерди шайкеш келтирүү жана сөзсүз түрдө колдонулуучу ченемдик-техникалык документтерди бекитүү | Шаар курууда бири-бири менен байланышкан (шайкештелген) ченемдик-техникалык документтердин бирдиктүү системасы түзүлдү |  | 2020-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 4 | Мамлекеттик-коомдук муктаждыктар үчүн жер участокторун жана башка кыймылсыз мүлк объектилерин алып коюу механизмин иштеп чыгуу | 4.1. “Имараттарды жана курулмаларды бузуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Белгиленген тартипте бекитилген шаар куруу документтерин (генералдык планды, курулуш планын ж.б. долбоорлорду) ишке ашыруу |  | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
| 5 | Жер мыйзамдарын колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү | 5.1. Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин калктуу конуштардын жерлерин натыйжалуу пайдалануу бөлүгүнө, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Курулуш үчүн жер участокторун бөлүп берүүдө укуктук кемчиликтер жана карама-каршылыктар четтетилди. Инвестициялык климат жакшырды |  | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, Жер агенттиги | Каржылоо талап кылынбайт |
| 6 | Турак жай жана жер мыйзамдарын өркүндөтүү | 6.1. Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине жана Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 118 “Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, жер жана шаар куруу мыйзамдары менен жөнгө салынуучу маселелер бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин жана шаар куруу мыйзамдарынын ортосундагы карама-каршылыктар жоюлду |  | 2021-2023-ж. | Курулуш агенттиги, Жер агенттиги | Каржылоо талап кылынбайт |
| 7 | Уруксат берүүчү документтерди жана лицензияларды берүү тартибин өркүндөтүү | 7.1. Уруксат берүүчү документтер боюнча “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Лицензияны даярдоо жана берүү жол-жоболору тартипке келтирилди жана мөөнөттөрү кыскарды, лицензиардын жана лицензиаттын жоопкерчилиги жогорулады. Жоопкерчиликтин жана тобокелдиктин категориясына карабастан курулуш ишине милдеттүү түрдө лицензия алуу ишке ашырылды. Тарыхый-маданий мурастардын эстеликтерин коргоо чөлкөмү боюнча шаар куруу иштерине лицензия берилди |  | 2020-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес коомчулугу (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
| 8 | Архитектура жана курулуш иши чөйрөсүндө мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун өркүндөтүү | 8.1. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды, атап айтканда шаар куруу документтерин иштеп чыгууга талапкерлерди сапаттуу тандап алуу боюнча. Тендерди өткөрүү жана долбоордук документтердин сапаты үчүн заказчылардын жоопкерчилиги жогорулады |  | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес коомчулуктары (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
|  |  | 8.2. Инженердик тармактарга кошуунун бардык маселелерин чечүүнү эске алуу менен курулуш объектилерин тендерге чыгаруу | Тендер өткөрүүдө коррупциялык схемалар жоюлду. Курулуштун наркы аныкталды |  | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
| 9 | Курулуп бүтө элек курулуш объектилеринин санын кыскартуу боюнча курулуш тармагын оптималдаштыруу | 9.1. Менчик ээси жок, анын ичинде коомдук муктаждыктар үчүн курулуп бүтө элек объектилерди улутташтыруу механизмин иштеп чыгуу | Курулуп бүтө элек объектилердин саны кыскартылды |  | 2021-2023-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЭМ, Маммүлкфонд | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булактарынан |
| 10 | Колдонуудагы имараттардын жана курулмалардын сейсмикалык коопсуздугун камсыз кылуу | 10.1. Сейсмикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар | Колдонуудагы имараттардын жана курулмалардын сейсмикалык коопсуздугу камсыз кылынды |  | 2021-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 10.2. Колдонуудагы турак жай фондунун техникалык абалына инвентаризация, изилдөө жана талдоо жүргүзүү, алардын негизинде табигый кырсык болгон учурда мүмкүн болуучу тобокелдиктерге баа берүү | Имараттардын бекемдиги жогорулатылды жана аны ишке ашыруу чыгымдары аныкталды |  | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ӨКМ, ФМ, Улутстатком, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Жер агенттиги, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 10.3. Табигый кырсыктардын натыйжасында мүмкүн болуучу кесепеттерди баалоо | Мүмкүн болуучу табигый кырсыктардын кесепеттери жөнүндө калктын маалымдуулугу жогорулады |  |  | ӨКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 11 | Сметалык-ченемдик базаны өркүндөтүү | 11.1. Баалардын жыйнагы боюнча долбоорлоого жана курулушка аны колдонууну эсептөө методикасын иштеп чыгуу | Объектилерди долбоорлоо жана курулуштун сметалык наркын аныктоо жол-жобосу жөнөкөйлөтүлдү |  | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 11.2. Дайыма мониторинг жүргүзүү жана жылдык аналитикалык жыйнактарды чыгаруу: баалардын иш жүзүндөгү деңгээли жөнүндө, курулуштун бааларынын жана наркынын иш жүзүндөгү деңгээли тууралуу | Капиталдык салымдын көлөмүнүн болжолу иштелип жатат |  | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 11.3. Социалдык-маданий объектилеринин (мектепке чейинки мекемелер, мектептер, ооруканалар, бейтапканалар) типтүү долбооруна салыштырма көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу | Бюджеттик жана башка инвестициялык каражаттарды колдонууда техникалык-экономикалык натыйжалуулугу жана айкындуулугу жогорулады |  | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 11.4. Бекитилген баалардын жана баа коюунун жыйнагын сөзсүз түрдө нускалоо | Курулуш процессинин катышуучулары үчүн баалардын жана баалоонун жыйнактарынын жеткиликтүүлүгү камсыз кылынды |  | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 11.5. Жаңы ченемдик сметалык документтерди ишке киргизүү боюнча семинарларды жана кесиптик деңгээлин жогорулатуу курстарын уюштуруу | Сметалык документтердин сапаты жогорулатылды |  | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| III бөлүм. Санариптик МКТ/инфраструктуранын МТ өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Волокондук-оптикалык байланыш линиясынын телекоммуника-циялык инфраструктура-сын өнүктүрүү | 12.1. ВОБЛ курулушуна техникалык стандартты иштеп чыгуу (трансчекаралык, магистралдык, ички зоналык) |  | ВОБЛ төшөө боюнча техникалык стандарттар бекитилди | 2020- жылдын 30-июну | МТБМК, Курулуш агенттиги, ФМ, УКМК, ТЖМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 12.2. Кыргыз Республикасынын бардык калктуу конуштарында Интернетке кеңири тармакка жетүүнү камсыз кылуу үчүн ВОБЛ курулушуна (трансчекаралык, магистралдык, ички чөлкөмдүк ж.б.) ТЭУ иштеп чыгуу |  | Кыргыз Республикасынын аймагында ВОБЛ курулушу үчүн ТЭУ бекитилди | 2020- жылдын 30-июну | МТБМК, МУКК, ТЖМ, ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 12.3. Кыргыз Республикасынын аймагында ВОБЛды (трансчекаралык, магистралдык, ички зоналык ж.б.) этап-этабы менен куруу |  | Кыргыз Республикасынын аймагында ТЭУнун негизинде ВОБЛ курулду | Этап-этабы менен, 2023-жылдын 20-декабры | МТБМК, УКМК, ТЖМ, Курулуш агенттиги , ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| IV бөлүм. Курулушту санариптик трансформациялоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Курулуш тармактарын өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн МКТ киргизүү саясатын иштеп чыгуу | 13.1. МКТ колдонуу менен курулуш тармагын өнүктүрүү программасынын жана 2019-2022-жылдарга аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын долбоорун иштеп чыгуу |  | Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралардын планы бекитилди | 2020-ж. | Курулуш агенттиги, Финмин, бизнес- ассоциация-лары (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 14 | Курулуш тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасын киргизүү | 14.1. Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасы жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу |  | Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасы жөнүндө жобо бекитилди | 2021- ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 14.2. Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасын иштеп чыгуу жана киргизүү |  | Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасы киргизилди | 2020-жылдын 20-сентябры | Курулуш агенттиги, ФМ, министрликтер жана ведомстволор | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 15 | Долбоорлоого, курууга жана кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүүгө жана башка курулуп бүткөн курулуш объектилерин кабыл алуунун тартибин камсыз кылууда уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү комплекстүү МС ишке ашыруу | 15.1. Долбоорлоого, курууга, кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүүгө жана курулуп бүткөн курулуш объектилерин колдонууга берүүдө кабыл алуунун тартибин камсыз кылууда уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү комплекстүү МС ишке ашыруу |  | Долбоорлоого, курууга жана кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүүгө жана башка курулуп бүткөн курулуш объектилерин колдонууга берүүдө кабыл алуунун тартибин камсыз кылууда уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасынын жобосу бекитилди | 2020- ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 15.2. Уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча маалымат системасын иштеп чыгуу жана киргизүү |  | Курулушту долбоорлоого уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү маалыматтык система ишке киргизилди | 2020-жылдын 20-июну | Курулуш агенттиги, ФМ, министрликтер жана ведомстволор, бизнес- ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| V бөлүм. Илимий-техникалык саясат |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Курулуш тармагында илимий-техникалык потенциалды жогорулатуу | 16.1. Төмөнкү тармактардын илимий базасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү: илимий- изилдөө жана долбоорлоо институттарын, илимий-өндүрүштүк борборлорду, жогорку окуу жайларды. Шаар куруу жана архитектура институтунун базасында мамлекеттик илимий жана инновациялык борборун түзүү |  | Акыркы илимий жана техникалык жетишкендиктерди эске алуу менен долбоорлоо жана курулуш практикасына киргизилди | 2021-2024-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, БИМ, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 16.2. Курулуш материалдарынын жана курулуш-монтаждоо өндүрүшүнүн жаңы технологияларын иштеп чыгууга багытталган илимий изилдөөлөргө мамлекеттик колдоону камсыз кылуу жана дем берүү |  | Имараттардын (курулмалардын) сейсмотуруктуу-лугу, бекемдиги жана чыдамдыгы, инженердик-коммуникациялык инфраструктура камсыз кылынды, ошондой эле курулуш монтаждоо иштеринин өздүк наркы төмөндөтүлдү | 2021-2023-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, Куруучулар союзу (макулдашуу боюнча), Ишкерлер ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 16.3. Жергиликтүү курулуш материалдарынын базасында айыл жерлери үчүн турак жай имараттарынын, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен ишке киргизилүүчү имараттардын жаңы конструктивдик-технологиялык системасын түзүү |  | Калк ишенимдүү турак жай менен камсыз кылынды | 2021-2023-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, Куруучулар союзу (макулдашуу боюнча), Ишкерлер ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| VI бөлүм. Курулуш тармагындагы кадр потенциалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Квалификацияны жогорулатууну камсыз кылуу | 17.1. Курулуш тармагынын адистерин даярдоонун бардык этаптарында окутуунун мамлекеттик стандартын жана окуу программа-ларын кайра карап чыгуу. Курулуш тармагында кесиптик техникалык билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу |  | Курулуш кесиптери боюнча кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо системасы жакшыртылды | 2021-2022-ж. | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, Курулуш агенттиги | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булактары-нан |
|  |  | 17.2. Курулуш тармагынын жумушчуларын, инженердик-техникалык кызматкерлерин даярдоо боюнча чет мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен адистерди окутуу программасын даярдоо |  | Курулуш практикасында алдыңкы тажрыйбалар киргизилди | 2020-2022-ж. | БИМ, Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 17.3. Жаңы технологияларды жана инновацияларды эске алуу менен курулуш тармагындагы адистерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды уюштуруу |  | Курулуш тармагынын адистеринин кесипкөйлүгү жогорулады | 2021-2022-ж. | БИМ, Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 17.4. Жаңы ченемдик сметалык документтерди киргизүү боюнча семинарларды жана квалификацияны жогорулатуу курстарын жана семинарларды уюштуруу |  | Сметалык документтердин сапаты жогорулады. Курулуштун наркы оптималдаш-тырылды | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 17.5. Курулуш тармагындагы адистерге реалдуу муктаждыгына мониторинг жүргүзүү жана аларды даярдоо боюнча мамлекеттик заказды сунуштоо |  | Курулуш тармагында туруктуу эмгек рыногу түзүлдү | Ар дайым | Курулуш агенттиги | Каржылооталап кылынбайт |
|  |  | 17.6. Мамлекеттик тил боюнча инженер-котормочуларды максаттуу даярдоо |  | Мамлекеттик тилдеги долбоорлоо жана курулуш боюнча ченемдик-техникалык документтер сапаттуу камсыз кылынды | 2020-2022-ж. | БИМ, Курулуш агенттиги | Каржылоо талап кылынбайт |
|  |  | 17.7. Долбоорлорго экспертиза жүргүзүүнү ишке ашыруучу эксперттердин, ошондой эле шаар куруу иши боюнча сертификаты бар адистердин бирдиктүү электрондук базасын оптималдаштыруу. КАБ, МАЭАА, КР АС эксперттик функцияларын масштабдуу ишке ашыруу үчүн механизмдерди түзүү |  | Долбоорлорго экспертиза жүргүзүүнү ишке ашыруучу эксперттердин, ошондой эле шаар куруу иши боюнча сертификаты бар адистердин бирдиктүү электрондук базасы оптималдаш-тырылды. Калктын электрондук маалымат базасына жеткиликтүүлүгү камсыз кылынды | 2020-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| VII бөлүм. Шаар куруу ишин өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жайгаштыруунун башкы схемасын, жаратылышты колдонуунун жана аймактык-мейкиндик уюштурууларды иштеп чыгуу | 18.1. Жайгаштырууну уюштуруунун техникалык-экономикалык негиздерин, жаратылышты пайдалануунун, республиканын өндүрүш күчтөрүн аймактык уюштурууну, ошондой эле программалык камсыз кылууну иштеп чыгуу. Региондор аралык жана инженердик-транспорттук инфраструктуралар, айлана-чөйрөнүн экологиялык абалы, Кыргыз Республикасынын өндүрүштүк күчтөрүн жайгаштыруу жана экономикалык өнүгүшүнүн комплекстүү болжолу менен байланыштырып, калктуу конуштардын жана аймактардын түзүлүп калган өз ара байланыштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын аймагына жайгаштыруу системасын өркүндөтүү |  | Региондук шаар куруу программа-ларынын, райондук пландоонун схемаларынын жана долбоорлорунун негизинде илимий-техникалык прогресстин комплекстүү программаларына, өндүрүштүк күчтөрдү өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун схемаларына, экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн концепцияларына, негизги багыттарына жана мамлекеттик программаларына байлаштырып, ошондой эле максаттык комплекстүү программаларды, жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү схемаларын, аймактарды жана калктуу конуштарды опурталдуу табигый-техногендик процесстерден сактоонун, тарыхый-маданий мурастын эстеликтерин сактоонун схемаларын эске алуу менен республика жана экономикалык райондор боюнча жайгаштыруунун башкы схемасы бекитилген. Тышкы жана ички миграция процесстеринин деңгээли азайды | 2022-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ЭМ, ФМ, Токой агенттиги | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  |  |  |  | 2022-2030-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ТЖМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ |  |
|  |  | 18.2. Райондук пландоонун долбоорун иштеп чыгуу. Жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү схемасын иштеп чыгуу. Кооптуу жаратылыш-техногендик процесстерден аймактарды жана калктуу конуштарды коргоонун комплекстүү схемасын иштеп чыгуу |  | Региондук шаар куруу программа-ларынын, райондук пландоонун схемаларынын жана долбоорлорунун негизинде илимий-техникалык прогресстин комплекстүү программаларына, өндүрүштүк күчтөрдү өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун схемаларына, экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн концепцияларына, негизги багыттарына жана мамлекеттик программаларына байлаштырып, ошондой эле максаттуу комплекстүү программаларды, жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү схемаларын, аймактарды жана калктуу конуштарды опурталдуу табигый-техногендик процесстерден сактоонун, тарыхый-маданий мурастын эстеликтерин сактоонун схемаларын эске алуу менен республика жана экономикалык райондор боюнча жайгаштырунун башкы схемасы бекитилген | 2022-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭМ, УИА (макулдашуу боюнча), ӨКМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 19 | Шаар курууну зоналаштыруунун жана аймактык пландоонун комплекстүү схемасын системалаштыруу | 19.1. Шаар курууну зоналаштыруунун жана аймактык пландоонун долбоорун жана жерди пайдалануунун, шаар куруунун эрежелерин иштеп чыгуу |  | Шаарлардын аймактарын сарамжалдуу пайдалануу жана шаарлардын аймактарына шаар куруу иши тартипке келтирилди. Шаар куруу чөйрөсүндөгү маалыматтардын жеткиликтүүлүгү камсыз кылынды. Жергиликтүү деңгээлде шаар куруу иши тартипке келтирилди | 2020-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 20 | Шаарларды жана айылдык калктуу конуштарды шаар куруу документтери менен камсыз кылуу | 20.1. Калктуу конуштардын генералдык пландарын, курулуш жана жер пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы № 490 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасы ишке ашырылды | 2020-2030-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 20.2. Бишкек жана Ош шаарлары үчүн курулуш долбоорун жана деталдык пландоонун долбоорун иштеп чыгуу |  | Бишкек жана Ош шаарларында шаар куруу иши жөнгө салынды | 2021-2026-ж. | Курулуш агенттиги, Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 21 | Республикалык деңгээлде мамлекеттик шаар куруу кадастрын түзүү | 21.1. Жергиликтүү, райондук, облустук деңгээлде шаар куруу кадастрын киргизүүнүн негизинде республикалык шаар куруу кадастрын түзүү |  | Бардык деңгээлдеги шаар куруу ишинин субъектилерин маалымдоо камсыздалды | 2022-2028-ж. | Курулуш агенттиги, Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 21.2. Эсептөөнүн электрондук системасын (архив) түзүү, шаар куруу документтерин сактоо жана контролдоо (санариптештирүү) |  | Шаар куруу документтерин электрондук сактоо камсыздалды жана шаар куруу документтерине өзгөртүүлөр ыкчам киргизилди | 2020-2028-ж. | Курулуш агенттиги, МФ, Мамкарто-графия, Мамкаттоо | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 22 | Инженердик-техникалык камсыздоо системасын жана инфраструктураны өркүндөтүү | 22.1. Параллелдүү талдоо жүргүзүү менен инженердик-техникалык камсыз кылуу системасын толугу менен инвентаризациялоо жана жылуулук энергетикалык ресурстарын, сууну пайдалануунун жана саркынды сууларды чыгаруунун иш жүзүндөгү ачык-айкындыгын камсыздоо |  | Ресурстарды иш жүзүндө колдонуу жана инженердик-техникалык камсыздоо системасынын абалы аныкталды. Жылуулук энергетикалык ресурстарды жана суу колдонуунун ченемдери аныкталды. Тузсуз суунун запасы сакталды. Жылуулук энергетикалык ресурстар үнөмдөлдү | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ФМ, ӨЭЖМК, пайдалануучу уюмдар (макулдашуу боюнча), көз карандысыз эксперттик коомчулуктар (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 22.2. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын жана курулмаларын жана аларды ишке ашыруунун аймактык схемасын иштеп чыгуу |  | Инженердик инфраструктура үзгүлтүксүз жылуулук энергетикалык ресурстар, ичүүчү суу менен камсыздалды | 2022-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), пайдалануучу уюмдар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 23 | Бардык деңгээлдеги шаар куруу документтерин даярдоо процессин программалык камсыздоо | 23.1 Колдонуудагы программаларды киргизүү менен программалык камсыздоону ишке ашыруу, ошондой эле маалыматтарды санариптештирүү |  | Республикалык маанидеги шаар куруу кадастры ишке киргизилди | 2021-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| VIII бөлүм. Турак жай, коомдук жана өндүрүш объекттерин куруу жана аларды пайдалануу |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуучу институттук структураны түзүү | 24.1. “Арзан турак жай 2015-2020” мамлекеттик программасын жана 2018-2022-жылдардагы мезгилге Кыргыз Республикасынын “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасын ишке ашыруу |  | Арзан, сапаттуу, турак жай үчүн ыңгайлуу шарттар камсыз кылынды. Турак жайдын 1 кв. м үчүн өздүк нарк азайтылды. Аз камсыз болгон жарандар арзан турак жай менен камсыз кылынды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ФМ, ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан, 3 000 000 АКШ доллары донордук каражат-тарынан |
|  |  | 24.2. Банктык эмес финансылык рыноктун (фондулук жана камсыздандыруучу) инструменттерин активдүү колдонуу үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде: - турак жай сертификаттары; - ипотекалык баалуу кагаздар; - корпоративдик облигациялар |  | Турак жай курулушун каржылоонун инструменттери кеңейтилди | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), Мамфин- көзөмөл, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 24.3. Ипотекалык кредиттөөнүн колдонуудагы системасын жакшыртуу |  | Турак жай курулушуна банктык каражаттар, ЖӨБОнун каражаттары жана курулуш уюмдарынын каражаттары салынды | Ар дайым | ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 24.4. Региондук өзгөчөлүктөрдү жана жерди сарамжалдуу пайдаланууну эске алуу менен жеке, көп батирлүү турак үйлөргө жана социалдык маданий турмуш-тиричилик объектилерине жер участокторун берүүнүн ченемин аныктоо |  | Жагымдуу жашоо чөйрөсүн жана айлана-чөйрөнү коргоо камсыз кылынды | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭТКМИ, Токой агенттиги | Каржылоо талап кылынбайт |
| 25 | Социалдык маданий турмуш-тиричилик курулуш объектилерин өнүктүрүү | 25.1. Курулуш объектилеринин мамлекеттик программасын иштеп чыгуу: - билим берүү (мектепке чейинки жана мектептер); - саламаттык сактоо; - маданият жана спорт |  | Социалдык, маданий жана турмуш-тиричилик багытындагы курулуш объектилеринин мамлекеттик программасынын долбоору иштелип чыкты | 2020-2021-ж. | Курулуш агенттиги, БИМ, ФМ, ССМ, ММТМ | Каржылоо талап кылынбайт |
| 26 | Айыл жерлеринен калктын көчүп кетүүсүн кыскартуу, энергияны колдонууну азайтуу, жагымдуу жашоо шарттарды жогорулатуу | 26.1. Айылдык калктуу конуштарда колдонуудагы курулуш обектилерин реконструкциялоо жана энергияны үнөмдөөчү ыңгайлуу турак жайларды куруу |  | Ыңгайлуу энергияны үнөмдөөчү жеке турак үйлөрүн курууга жана колдонуудагы үйлөрдү реконструкция-лоого шыктандыруу жана мамлекеттик колдоо камсыз кылынды. Калктуу конуштар тамак-аш даярдоо жана жылытуу муктаждыктары үчүн жаратылыш же суюлтулган газ, көмүр менен камсыз кылынды. Жеке электр жана жылуулук жабдуулары үчүн энергиянын жаңыланма булактары колдонулду. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системасын өнүктүрүү камсыз кылынды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 27 | Жылуулук жана электр менен камсыз кылуунун борборлоштурул-баган системасын түзүү | 27.1. Жеке газ менен жылытуу боюнча маселелерди чечүү, анын ичинде көп кабаттуу көп батирлүү турак үйлөр, ККК энергия булактарын колдонуу |  | Инженердик инфраструктурасы жок райондордо ыңгайлуу жашоо шарттары түзүлдү | 2020-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 28 | Турак жай-коммуналдык чарба системасын өркүндөтүү | 28.1. Турак жай жана коммуналдык чарба имараттарын ишке берүү боюнча колдонуудагы жана жаңы ченемдик техникалык документтерди инвентаризациялоо жана даярдоо. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес башкаруучу компанияларды түзүү. Башкаруучу компанияны укуктук камсыздоо |  | Ишке берилген турак жай имараттарынын коопсуздугу камсыз кылынды. Турак жай фондун сактоо камсыз кылынды. Турак жай үйлөрүн жана коммуналдык чарбаны сапаттуу тейлөө камсыз кылынды | 2020-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), пайдалануучу уюмдар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 29 | Өнөр жай багытындагы объектилердин курулушун жана реконструкция-лоону өнүктүрүү | 29.1. Экономикалык, социалдык жана финансылык мүмкүнчүлүгүнүн негизинде өнөр жай объектилерин куруу боюнча мамлекеттик инновациялык программанын долбоорун иштеп чыгуу |  | Эмгек чөйрөсүндө жумуш орундарын уюштуруу менен өндүрүш зоналарын жана агроөнөр жай кластерлери түзүлдү | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЭМ | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 30 | Улуттук салттарды эске алуу менен заманбап архитектура-курулуш ишин өнүктүрүү | 30.1. Улуттук архитектуралык- көркөм стилди эске алуу менен долбоорлорду иштеп чыгуу |  | Шаарлардын жана айылдардын архитектуралык өз алдынчалуулугу түзүлдү | Ар дайым | Курулуш агенттиги, бизнес-коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Каржылооталап кылынбайт |
| IX бөлүм. Имараттардын жана курулмалардын энергетикалык натыйжалуулугу, энергияны жана ресурстарды үнөмдөө технологиясы |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Колдонуудагы имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу | 31.1. Курулуш тармагында энергияны үнөмдөө жана энергетикалык натыйжалуулук чөйрөсүндө комплекстүү тармактык программаны иштеп чыгуу жана бекитүү |  | Энергетикалык натыйжалуулук жогорулатылды жана колдонуудагы имараттар үчүн жылуулук- энергетикалык чыгымдар азайтылды | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, бизнес- коомчулук (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
|  |  | 31.2. “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу |  | Энергетикалык сертификациялоо боюнча иш-чараларды өткөрүү камсыз кылынды. Жылуулук энергиясын колдонуунун иш жүзүндөгү көрсөткүчү аныкталды | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 31.3. Колдонуудагы имараттарды жылуулук менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программанын долбоорун иштеп чыгуу |  | Энергетикалык ресурстарды үнөмдөөнү эске алуу менен колдонуудагы имараттарды жылуулук менен камсыз кылуу боюнча программа бекитилди | 2021-2022-ж. | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК | Каржылоо талап кылынбайт |
| 32 | Имараттарда жылуулукту сактоо боюнча натыйжалуу конструктивдүү чечимдерди, энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды жана инженердик жабдууларды ишке киргизүү | 32.1. Жогорку сапаттагы, атаандаштыкка туруктуу курулуш конструкцияларын, материалдарды жана буюмдарды чыгаруу (3Д –монолит, ИМПАК системасы ж.б.). 3.2. Заманбап конструкцияларды жана технологияларды киргизүүнү ченемдик-техникалык камсыздоо |  | Имараттардын жана курулмалардын курулуш мөөнөтү кыскартылды, баасы төмөндөдү жана бекемдиги жогорулатылды, ошондой эле энергияны керектөө азайтылды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, бизнес коомчулуктар (макулдашуу боюнча) | Каржылоо талап кылынбайт |
| X бөлүм. Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын чыгаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Иштеп жаткан жана кайрадан түзүлгөн ишканаларга курулуш материалдарын чыгаруунун алдыңкы тажрыйбаларын киргизүү | 33.1. Техникалык жабдуунун жогорку деңгээлине өтүү менен курулуш материалдарынын өндүрүш ишканаларынын негизги фонддорун жаңылоо үчүн шарттарды түзүү |  | Продукцияны өндүрүүгө кеткен энергетикалык жана жумушчу чыгымдарынын ресурстук көлөмдөрү азайды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), жеке сектор (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| 34 | Ата мекендик сапаттуу курулуш материалдарын, конструкцияларды өндүрүү боюнча ишканалардын ишин активдештирүү, курулушта пайдаланылуучу материалдарды жана жабдууларды чыгаруучу ишканалардын ишин калыбына келтирүү | 34.1. Минералдык жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу |  | Импорттук материалдардын ордуна колдонулуучу курулуш материалдары чыгарылды. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк программасы ишке ашырылды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 34.2. Курулуш материалдарынын, конструкциялардын жана буюмдардын өндүрүшүн модернизациялоо үчүн зарыл болгон инвестиция-ларды тартуу |  | Жаңы кубаттуулук киргизилди, аларды натыйжалуу колдонуу жана продукциянын баасы төмөндөтүлдү | Ар дайым | ӨЭЖМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес-коомчулуктар (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булактарынан |
|  |  | 34.3. Энергиянын жаңыланма булактарынын өндүрүш базасын жана жабдуулардын өндүрүшүн уюштуруу үчүн шарттарды түзүү |  | Альтернативдүү энергия булактары түзүлдү (гелиокристалл). ЭБКЖ кененирээк колдонуу жана жабдуулардын баасы азайтылды | Ар дайым | ӨЭЖМК, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), УИА (макулдашуу боюнча), көз карандысыз эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
| XI бөлүм. Экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу | 35.1. Калктуу конуштардын экологиялык абалын жакшыртуу боюнча заманбап методдорду колдонуу менен зыяндуу калдыктарды жок кылууну жана кыскартууну камсыз кылуучу курулуш материалдарын чыгарууда аз калдыктуу технологиялык процесстерди киргизүү |  | Отун-энергетикалык ресурстарды үнөмдөө жана айлана-чөйрөнү сактоону камсыз кылууну эске алуу менен калктын бакубат жашоосуна жагымдуу шарттар түзүлдү | 2022-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), курулуш уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башка каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 35.2. ЭБКЖ пайдалануу менен заманбап энергетикалык натыйжалуу турак жай, коомдук жана өнөр жай имараттарын куруу |  | Калктын бакубат жашоосу үчүн шарттар түзүлдү | 2022-2026-ж. | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КР УИА көз карандысыз эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча) | Бюджет-тин чегинде жана башкы каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 35.3. Жаратылыш ресурстарын колдонгондугу жана айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм алуу тартибин аныктаган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу |  | Төлөм системасынын ачык-айкындыгы камсыз кылынды | 2021-2024-ж. | Курулуш агенттиги, ФМ, ЭТКМИ, ӨЭЖМК | Бюджет-тин чегинде жана башкы каржылоо булакта-рынан |
|  |  | 35.4. 1 жашоочуга эсептегенде минималдык ченемди көбөйтүүнүн эсебинен бак-дарактарды отургузуунун аянтын кеңейтүү |  | Экологиялык кырдаал жакшыртылды | Ар дайым | Курулуш агенттиги, ЭТКМИ, ӨЭЖМК | Каржылоо талап кылынбайт |

Колдонулган кыскартуулардын тизмеси: БОА ВОБЛ ЭЖБ; - - -; Кыргыз Республикасынын Байланыш операторлорунун ассоциациясы волокондук-оптикалык байланыш линиясы энергиянын жаңыланма булактары. Курулуш агенттиги Жер агенттиги Токой агенттиги ЭТКМИ МТБМА УКМК ӨЭЖМК Мамкаттоо Мамкартография; - - - - - - - - -; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат. Мамфинкөзөмөл МКТ; - -; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар. ЭАА КАБ; -; Москвадагы Эл аралык архитекторлор академиясынын Кыргыз академиялык борбору. ТЖМ; -; Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги. ЭМ; -; Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги. ММТМ; -; Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги. БИМ; -; Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. АЧММ; -; Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги. ӨКМ; -; Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. УИА; -; Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Улутстатком; -; Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. “МИК” ААК; -; “Мамлекеттик ипотекалык компания” ачык акционердик коому. ЖӨБО; -; Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. АС; -; Кыргыз Республикасынын Архитекторлор союзу.