3-тиркеме

2020-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясынын

ишке ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун матрицасы

| Артыкчылыктар | Көрсөткүчтөрдүн аталышы | Чен.бирд |  |  | Ортодогу аралык индикаторлор, жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мак-сат- туу инди-катор | Каржылоо булак-тары |  | Жооптуу аткаруу-чулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| I бөлүм. Шаар куруу, архитектура, турак жай-коммуналдык чарба тармагында мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архитектура-курулуш ишин мамлекеттик жөнгө салуу системасын өркүндөтүү | Архитектура-курулуш ишин мамлекеттик жөнгө салууну оптималдаштыруу. Мамлекеттик көзөмөл жана укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөрдүн санын азайтуу |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт |  | Курулуш агенттиги |
|  | Берилген эксперттик корутундулардын сапатын жогорулатуу. Экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтүн кыскартуу. Долбоордук документтердин сапатын жогорулатуу |  | % |  | 45 |  |  | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт |  | Курулуш агенттиги, ЭТКМИ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| “Бирдиктүү терезе” системасынын ишин оптималдаштыруу | Курулуш тармагында коррупциялык тобокелдиктерди жок кылуу, уруксат берүүчү документтерди берүү мөөнөтүн кыскартуу жана жөнөкөйлөтүү |  | % |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар |  | Курулуш агенттиги, ФМ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| II бөлүм. Ченемдик укуктук жөнгө салуу системасын жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаар куруу мыйзамдарын оптималдаштыруу | Шаар куруу ишинин бардык түрлөрүн регламенттөө |  | % |  | 20 |  |  | 25 |  | 20 |  | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджет тарабынан каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция- лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЮМ, ЭТКМИ, коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Шаар курууда бири-бири менен байланышкан ИТД бирдиктүү системасын түзүү |  | бирдик |  | 15 |  |  | 20 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ, донордук каражаттар, жеке инвести-циялар | Курулуш агенттиги, ЮМ, ФМ |  |
| Мамлекеттик--коомдук муктаждыктар үчүн жер участокторун алып коюу жана башка кыймылсыз мүлк объектилерин бузуу механизмин иштеп чыгуу | Белгиленген тартипте бекитилген шаар куруу документтерин ишке ашыруу (башкы план, курулуштун долбоору ж.б.) |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ЮМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
| Жер мыйзамдарын иштеп жаткан ченемдик укуктук актыларга ылайык келтирүү | Курулуш үчүн жер участокторун берүүдө карама-каршылыктарды жана укуктук мүчүлүштүктөрдү жок кылуу. Инвестициялык климатты жакшыртуу |  | % |  | 0 |  |  | 45 |  | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ЮМ, Жер агенттиги |  |
| Турак жай жана жер мыйзамдарын өркүндөтүү | Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин жана шаар куруу мыйзамдарынын ортосундагы карама-каршылыктарды жоюу |  | % |  | 0 |  |  | 25 |  | 40 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ЮМ, Жер агенттиги |  |
| Уруксат алуу документтерин жана лицензия берүү тартибин өркүндөтүү | Лицензияны даярдоо жана берүү жол-жоболорун тартипке келтирүү жана мөөнөттөрүн кыскартуу жана лицензиардын жана лицензиаттын жоопкерчилигин жогорулатуу. Жоопкерчиликтин жана тобокелдиктин категориясына карабастан курулуш ишине милдеттүү түрдө лицензия алууну ишке ашыруу. Тарыхый-маданий мурастардын эстеликтерин коргоо чөлкөмү боюнча шаар куруу иштерине лицензия берүү. |  | % |  | 30 |  |  | 35 |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
| Архитектура жана курулуш иши чөйрөсүндө мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун өркүндөтүү | “Сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык тендерге катышуучу талапкерлердин сапаттуу тандоого багытталган сатып алуулар жол-жобосун талаптагыдай өткөрүү |  | % |  | 45 |  |  | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес-коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Тендер өткөрүүдө заказчылардын жоопкерчилигин жана долбоордук документтердин сапатын жогорулатуу |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Тендер өткөрүүдө коррупциялык схемаларды жоюу жана курулуп бүтө элек объектилердин санын азайтуу. Курулуштун баасын так аныктоо |  | % |  | 45 |  |  | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
| Курулуш тармагын оптималдаштыруу, курулуп бүтө элек курулуш объектилеринин санын азайтуу | Курулуп бүтө элек курулуш объектилеринин санын азайтуу |  | % |  | 0 |  |  | 30 |  | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЮМ, ЭМ, Маммүлкфонд |  |
| Колдонуудагы имараттардын жана курулмалардын сейсмикалык коопсуздугун камсыз кылуу | Колдонуудагы имараттардын жана курулмалардын сейсмотуруктуулугун жогорулатуу |  | % |  | 25 |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Имараттардын бекемдигин жогорулатуу жана аларды ишке ашыруу чыгымдарын аныктоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ӨКМ, ФМ, Улутстатком (макулдашуу боюнча, ЖӨБО ( макулдашуу боюнча), Жер агенттиги, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Табигый кырсыктардын кесепеттери жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорулатуу |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ӨКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
| Сметалык-ченемдик базаны өркүндөтүү | Объектилерди долбоорлоо жана курулуш сметалык наркын аныктоодо жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Капиталдык салымдардын көлөмүн кыйла так болжолдоо |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Бюжеттик жана башка инвестициялык каражаттарды колдонууда техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн ачык-айкындыгын жана натыйжалуу-лугун жогорулатуу |  | % |  | 40 |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Курулуш процессинин катышуучулары үчүн баалардын жана баалоонун топтомдорунун жеткиликтүүлүгү Сметалык документтердин сапатын жогорулатуу |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | РБ, донордук каражаттар, жеке инвестиция-лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
| III бөлүм. Санариптик МКТ/инфраструктуранын МТ өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волокондук-оптикалык байланыш линиясынын телекоммуникация-лык инфраструктурасын өнүктүрүү | ВОБЛ төшөө боюнча техникалык стандартты иштеп чыгуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | МТБМК, Курулуш агенттиги, ФМ, УКМК, ТЖМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Кыргыз Республикасынын аймагында ВОБЛ курулушу үчүн ТЭУну бекитүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | МТБМК, УКМК, ТЖМ, ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Кыргыз Республикасынын аймагында ТЭУнун негизинде курулган ВОБЛ |  |  | % |  | 0 |  |  | 40 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | МТБМК, УКМК, ТЖМ, ФМ, Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), БОА (макулдашуу боюнча), байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) |  |
| IV бөлүм. Курулушту санариптик трансформациялоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курулуш тармактарын өнүктүрүү үчүн МКТ колдонуу саясатын иштеп чыгуу | Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, МТБМК, ФМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |
| Курулуш тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасын киргизүү | Курулуш тармагын башкаруунун маалыматтык системасы жөнүндө жобо |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Курулуш тармагын башкаруунун маалымат системасын ишке ашыруу |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ , министрликтер жана ведомстволор |  |
| Долбоорлоого, курууга уруксат алуучу документтерди берүү боюнча бирдиктүү комплекстүү МС киргизүү | Долбоорлоого, курууга жана кыймылсыз мүлк объектилерин өзгөртүүгө жана башка курулуп бүткөн курулуш объектилерин колдонууга берүүдө кабыл алуунун тартибин камсыз кылууда уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү комплекстүү маалыматтык системасынын жобосу бекитилди |  |  | % |  | 0 |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес- ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Долбоорлоого жана курууга уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча маалымат системасын киргизүү |  |  | % |  | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, министрликтер жана ведомстволор, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |
| V бөлүм. Илимий-техникалык саясат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курулуш тармагынын илимий-техникалык потенциалын жогорулатуу | Долбоорлоого жана курулушка илимдин жана техниканын акыркы жетишкендиктерин киргизүү |  |  | % |  | 15 |  |  | 15 | 20 |  | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, БИМ, эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Имараттардын (курулмалардын) сейсмотуруктуулугун, бекемдигин жана узакка туруусун, инженердик-коммуникациялык инфраструктураны, ошондой эле КМИ өздүк наркын төмөндөтүүнү камсыз кылуу. Аз камсыз болгон жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылуу |  |  | % |  | 0 0 |  |  | 15 15 | 15 15 |  | 20 20 | 20 20 | 15 15 | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, Куруучулар союзу (макулдашуу боюнча), Ишкерлер ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |  |
| Квалификацияны жогорулатууну камсыз кылуу | VI бөлүм. Курулуш тармагынын кадрдык потенциалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курулуш тармагына тиешелүү кесиптерге кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо системасын жакшыртуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | БИМ, ФМ, ЭСӨМ, Курулуш агенттиги |  |
|  | Курулуш тармагынын практикасына алдыңкы тажрыйбаны киргизүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | БИМ, Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Курулуш тармагындагы адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | БИМ, Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Сметалык документтердин сапатын жогорулатуу. Курулуштун наркын оптималдаштыруу |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
|  | Курулуш тармагында туруктуу эмгек рыногун түзүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги |  |
|  | Долбоорлоо жана курулуш боюнча ченемдик-техникалык документтерди мамлекеттик тилде сапаттуу камсыз кылуу |  |  | % |  | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | БИМ, Курулуш агенттиги |  |
|  | Долбоорго экспертиза жүргүзүүнү ишке ашыруучу кыйла кесипкөй эксперттерди тандоо. Электрондук маалымат базасынын калкка жеткиликтүүлүгү |  |  | % |  | 0 |  |  | 40 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ |  |
| VII бөлүм. Шаар куруу ишин өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жайгаштыруунун башкы схемасын, жаратылышты колдонуунун жана аймактык-мейкиндик уюштурууларды иштеп чыгуу | Региондук шаар куруу программа-ларынын, райондук пландоонун схемаларынын жана долбоорлорунун негизинде илимий-техникалык прогресстин комплекстүү программаларына, өндүрүштүк күчтөрдү өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун схемаларына, экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн концепцияларына, негизги багыттарына жана мамлекеттик программаларына байлаштырып, ошондой эле максаттык комплекстүү программаларды, жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү схемаларын, аймактарды жана калктуу конуштарды опурталдуу табигый-техногендик процесстерден сактоонун схемаларын эске алуу менен республика жана экономикалык райондор боюнча жайгаштыруунун башкы схемасы |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ЭМ, ФМ, Токой агенттиги, ТЖМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ |  |
|  | Райондук пландоонун схемаларынын жана долбоорлорунун негизинде илимий-техникалык прогресстин комплекстүү программаларына, өндүрүштүк күчтөрдү өнүктүрүүнүн жана жайгаштыруунун схемаларына, экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн концепцияларына, негизги багыттарына жана мамлекеттик программаларына байлаштырып, ошондой эле максаттык комплекстүү программаларды, жаратылышты коргоонун аймактык комплекстүү схемаларын, аймактарды жана калктуу конуштарды опурталдуу табигый-техногендик процесстерден сактоо |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭМ |  |
| Шаар курууну зоналаштыруу жана аймактык пландоонун комплекстүү программаларын системалаштыруу | Шаарлардын аймактарын сарамжалдуу пайдалануу жана шаарлардын аймактарындагы шаар куруу ишин тартипке келтирүү. Шаар куруу чөйрөсүндөгү маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Жергиликтүү деңгээлде шаар куруу ишин тартипке келтирүү |  |  | % |  | 10 |  |  | 15 | 15 |  | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
| Шаарларды жана айылдык калктуу конуштарды шаар куруу документтери менен камсыз кылуу | Шаарларды жана калктуу конуштарды пландуу өнүктүрүү жана реконструкциялоо. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы № 490 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2025- жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасын ишке ашыруу |  |  | % |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Бишкек жана Ош шаарларынын шаар куруу ишин тартипке келтирүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 15 | 15 |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриясы (макулдашуу боюнча), ФМ |  |
| Республикалык деңгээлде мамлекеттик шаар куруу кадастрын түзүү | Бардык деңгээлдеги шаар куруу ишинин субъектилерин маалыматтык камсыздоо |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриясы (макулдашуу боюнча), ФМ ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Шаар куруу документтеринин сакталышын электрондук камсыз кылуу жана шаар куруу документтерине өзгөртүүлөрдү ыкчам киргизүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ӨЭЖМК, Мамкаттоо |  |
| Инженердик-техникалык камсыздоо системасын жана инфраструктураны өркүндөтүү | Ресурстарды иш жүзүндө пайдалануунун жана инженердик-техникалык камсыздоо системасынын абалын аныктоо. Сууну пайдалануунун жана жылуулук энергетикалык ресурстардын ченемдерин аныктоо. Ичүүчү суунун запасын сактоо. Жылуулук энергетикалык ресурстарды үнөмдөө |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ӨЭЖМК, колдонуучу уюмдар (макулдашуу боюнча), көз карандысыз эксперттик коомчулуктар (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Калкты инженердик инфраструктура, жылуулук энергетикалык ресурстар менен үзгүлтүксүз жабдуу жана ичүүчү суу менен камсыздоо |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), колдонуучу уюмдар (макулдашуу боюнча), |  |
| Бардык деңгээлдеги шаар куруу документтерин даярдоо процессин программалык камсыздоо | Шаар куруу документтерин иштеп чыгуу мөөнөтүн кыскартуу. Шаар куруу документтеринин жеткиликтүүлүгү |  |  | % |  | 0 |  |  | 15 | 15 |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес–коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
| Улуттук архитектуралык-көркөм стилди эске алуу менен заманбап архитектуралык-курулуш ишин өнүктүрүү | Шаарлардын жана айылдардын өзгөчө көрүнүшү |  |  | % |  | 0 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес–коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
| VIII бөлүм. Турак жай, коомдук жана өнөр жай объекттеринин курулушу жана аларды пайдалануу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуучу институттук структураны түзүү | Сапаттуу, жайлуу жана арзан турак жайды түзүү үчүн ыңгайлуу шарттар менен камсыз кылуу. Турак жайдын 1 кв. м үчүн өздүк наркын төмөндөтүү. Жарандардын ыңгайлуу турак жайга жеткиликтүүлүгү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, жеке инвестиция лар, донордук каражат- тардан 3000 000 АКШ доллары | Курулуш агенттиги, ФМ, ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Турак жай курулушун каржылоо инструменттерин кеңейтүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), ФМ |  |
|  | Турак жай курулушуна банктын каражаттарын, ЖӨБОнун каражаттарын жана курулуш уюмдарынын каражаттарын күрөөгө коюу |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | ААК “МИК” (макулдашуу боюнча), Улуттук банк (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Жагымдуу жашоо чөйрөсүн жана айлана-чөйрөнү камсыз кылуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭТКМИ, Токой агенттиги |  |
| Айыл жерлеринен калктын кетүүсүн кыскартуу, энергияны пайдаланууну азайтуу, калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу | Ыңгайлуу энергияны үнөмдөөчү жеке турак үйлөрүн курууга жана колдонуудагы үйлөрдү реконструкциялоого дем берүү жана мамлекеттик колдоо. Калктуу конуштар тамак-аш даярдоо жана жылытуу муктаждыктары үчүн жаратылыш же суюлтулган газ менен камсыз кылуу. Жеке электр жана жылуулук жабдуулары үчүн энергиянын жаңыланма булактарын (ЭЖБ) колдонуу. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системасын өнүктүрүү |  |  | % |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ , ФМ |  |
| Жылуулук жана электр менен камсыз кылуунун борборлоштурул-баган системасын түзүү | Инженердик инфраструктурасы жок райондордо ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүү |  |  | % |  | 30 |  |  | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ |  |
| Турак жай-коммуналдык чарба системасын өркүндөтүү | Иш процессинде турак жай имараттарынын коопсуздугун камсыз кылуу. Турак жай фондунун сакталуусун камсыз кылуу. Турак жай үйлөрүн жана коммуналдык чарбаны сапаттуу тейлөөнү камсыз кылуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), колдонуучу уюмдар (макулдашуу боюнча) |  |
| Өнөр жай багытындагы объектилердин курулушун жана реконструкциялоону өнүктүрүү | Эмгек чөйрөсүндө жумушчу орундарын уюштуруу менен өндүрүш зоналарын, агроөндүрүштүк кластерлерди түзүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 40 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЭМ |  |
| IX бөлүм. Имараттардын жана курулмалардын энергетикалык натыйжалуулугу, энергияны жана ресурстарды үнөмдөө технологиясы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колдонуудагы имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу | Колдонуудагы имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, бизнес- коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Энергетикалык сертификациялоо боюнча иш-чараларды өткөрүүнү камсыз кылуу. Жылуулук энергиясын колдонуунун иш жүзүндөгү көрсөткүчүн аныктоо |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, бизнес-коомчулуктар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар жана институттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Энергетикалык ресурстарды үнөмдөө |  |  | % |  | 0 |  |  | 45 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК |  |
| Имараттарда жылуулукту сактоо боюнча натыйжалуу конструктивдик чечимдерди, энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды жана инженердик жабдууларды ишке киргизүү | Имараттардын жана курулмалардын курулуш мөөнөтүн кыскартуу, баасын төмөндөтүү жана бекемдигин жогорулатуу, ошондой эле энергияны керектөөнү азайтуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, бизнес–коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
| Жылуулук жана электр менен камсыз кылуунун борборлоштурул-баган системасын түзүү | Инженердик инфраструктурасы жок райондордо ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ФМ, ӨЭЖМК |  |
| X бөлүм. Курулуш материалдарынын, конструкциялардын жана буюмдардын өндүрүшү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иштеп жаткан жана кайрадан түзүлгөн ишканаларга курулуш материалдарын иштеп чыгаруунун алдыңкы тажрыйбаларын киргизүү | Продукцияны өндүрүүгө кеткен энергетикалык жана жумушчу чыгымдарынын ресурстук көлөмдөрүн азайтуу |  |  | % |  | 5 |  |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), жеке сектор (макулдашуу боюнча) |  |
| Ата мекендик сапаттуу курулуш материалдарын, конструкцияларды өндүрүү боюнча ишканалардын ишин активдештирүү, курулушта пайдаланылуучу материалдарды жана жабдууларды чыгаруучу ишканалардын ишин калыбына келтирүү | Импорттук материалдардын ордуна колдонулуучу курулуш материалдарын чыгаруу. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк программасын ишке ашыруу |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, Токой агенттиги, ФМ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес–коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Жаңы кубаттуулукту киргизүү менен, аларды натыйжалуу колдонуу жана продукциянын баасын төмөндөтүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес–коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Альтернативдүү энергия булактарын түзүү (гелиокристалл); ЭБКЖ кеңири колдонуу жана жабдуулардын баасын төмөндөтүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | ӨЭЖМК, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), УИА (макулдашуу боюнча), көз карандысыз эксперттик коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
| XI бөлүм. Экологиялык коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу | Отун-энергетикалык ресурстарды үнөмдөө жана жашоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, айлана-чөйрөнү коргоону камсыз кылуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), курулуш уюмдары (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Отун-энергетикалык ресурстарды үнөмдөө жана калктын жашоосу жана иштөөсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), УИА (макулдашуу боюнча), көз карандасыз эксперттик коомчулуктар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Төлөмдөрдү системалаштыруу жана үнөмдөө. Төлөмдөрдүн ачык айкындыгы. Коррупциялык схемаларды азайтуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ишке тартылган мамлекет- тик органдарга республика- лык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестиция лар | Курулуш агенттиги, ФМ, ӨЭЖМК , ЭТКМИ |  |
|  | Экологиялык кырдаалды жакшыртуу |  |  | % |  | 0 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Каржылоо талап кылынбайт | Курулуш агенттиги, ӨЭЖМК , ЭТКМИ |  |

Колдонулган кыскартуулардын тизмеси:

| БОА ВОБЛ ЭЖБ |  | - - - | Кыргыз Республикасынын Байланыш операторлорунун ассоциациясы волокондук-оптикалык байланыш линиясы энергиянын жаңыланма булактары |
| --- | --- | --- | --- |
| Курулуш агенттиги Жер агенттиги Токой агенттиги ЭТКМИ МТБМА УКМК ӨЭЖМК Мамкаттоо МКТ |  | - - - - - - - - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы маалыматтык-коммуникациялык технологиялар |
| ЭАА КАБ |  | - | Москвадагы Эл аралык архитекторлор академиясынын Кыргыз академиялык борбору |
| ТЖМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги |
| ЭСӨМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
| ФМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ЭМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| ММТМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| БИМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| АЧММ |  | - | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги |
| ӨКМ |  | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| УИА |  | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| Улутстатком |  | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| ЧУА |  | - | ченемдик укуктук актылар |
| “МИК” ААК |  | - | “Мамлекеттик ипотекалык компания” ачык акционердик коому |
| ЖӨБО |  | - | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| РБ |  | - | республикалык бюджет |
| АС |  | - | Кыргыз Республикасынын Архитекторлор союзу |
| Маммүлкфонд |  | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд |