Приложение 2

План мероприятий

по реализации Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики

на 2020-2030 годы

| № | Цели/задачи | Меры/действия | Индикатор/ ожидаемый результат | Срок реализации | Ответствен-ные исполните -ли | Источник финанси -рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование системы государственного регулирования в области градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенство-вание системы государствен-ного регулирования архитектурно-строительной деятельности | - Повышение статуса и роли государственного регулирования архитектурно-строительной деятельности | Оптимизирован уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности с преобразованием его в комитет | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ | Финансирование не требуется |
|  |  | - Создание единого исполнительного органа по комплексной экспертизе при государственных органах Кыргызской Республики | - Повышено качество проектной документации. - Сокращены сроки проведения экспертизы | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, ГИЭТБ, обществен-ные организации (по согласова-нию) | Финансированиене требуется |
| 2 | Оптимизация работы системы «Единого окна» | 2.1. Разработка стандарта работы «Единого окна» территориальных подразделений государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности | Внедрены комплексная экспертиза и электронный прием проектно-сметной документации. Исключено влияние человеческого фактора и сокращены сроки получения разрешительной документации до 30 дней | 2020 г. | ГААСЖКХ, МФ, обществен-ные организации (по согласова-нию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел II. Совершенствование системы нормативного правового регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оптимизация градостроитель-ного законода-тельства | 3.1. Подготовка новой редакции Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» | Устранен правовой пробел в сфере архитектурно-градостроительной деятельности | 2020-2024 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ГИЭТБ, обществен-ные организации (по согласова-нию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 3.2. Разработка и актуализация нормативно-технической документации, гармонизация действующих нормативных документов и утверждение нормативно-технической документации обязательного применения | Создана единая система взаимоувязанной (гармонизированной) нормативно-технической документации в градостроительстве | 2020-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 4 | Разработка механизма изъятия земельных участков и сноса объектов недвижимости для государственно-общественных нужд | 4.1. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О сносе зданий и сооружений» | Реализация градостроительной документации (генеральный план, проект застройки и т.п.), утвержденной в установленном порядке. | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласова-нию) | Финансированиене требуется |
| 5 | Приведение в соответствие земельного законодатель-ства с действующими нормативными правовыми актами | 5.1. Внесение изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики, в части эффективного использования земель населенных пунктов, Закон Кыргызской Республики «О введении Земельного кодекса Кыргызской Республики» | Устранены правовой пробел и коллизия при предоставлении земельных участков под строительство. Улучшен инвестиционный климат | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, ГАЗР | Финансирование не требуется |
| 6 | Совершенствова-ние жилищного и земельного законодатель-ства | 6.1. Внесение изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Жилищного кодекса Кыргызской Республики», в части вопросов, регулируемых земельным и градостроительным законодательством | Исключена коллизия между Жилищным кодексом Кыргызской Республики, Земельным кодексом Кыргызской Республики и градостроительным законодательством | 2021-2023 гг. | ГААСЖКХ, ГАЗР | Финансирование не требуется |
| 7 | Совершенствова-ние порядка выдачи разрешительных документов и лицензий | 7.1. Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О лицензионно - разрешительной системе в Кыргызской Республике» по выдаче лицензии на строительство | Упорядочена процедура и сокращены сроки при подготовке и выдаче лицензий и повышена ответственность лицензиара и лицензиата. Осуществлено обязательное лицензирование строительной деятельности независимо от уровня ответственности и категории риска. Лицензирование градостроительных работ по охранным зонам памятников историко-культурного наследия | 2020-2022 гг. | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласова-нию), бизнес-сообщества (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |
| 8 | Совершенствова-ние процедуры проведения государственных закупок в сфере архитектурной и строительной деятельности | 8.1. Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» | Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках», в части качественного отбора претендентов на разработку градостроительной документации. Повышена ответственность заказчиков за проведение тендера и качества проектной документации | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес- сообщества (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |
|  |  | 8.2. Выставление на тендер объектов строительства, с учетом решения всех вопросов подключения к инженерным сетям | Исключены возможности коррупционных схем при проведении тендера. Определена стоимость строительства | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес- сообщества (по согласова-нию) | Финансирование не требуется |
| 9 | Оптимизация строительной отрасли в части сокращения количества объектов незавершенного строительства | 9.1. Разработка механизма национализации незавершенных строительством объектов при отсутствии собственников, в том числе для государственно-общественных нужд | Сокращено количество незавершенных строительством объектов | 2021-2023 гг. | ГААСЖКХ, МФ, МЭ, ФУГИ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 10 | Обеспечение сейсмической безопасности существующих зданий и сооружений | 10.1. Реализация государственной программы по обеспечению сейсмической безопасности и мероприятий по ее реализации | Обеспечена сейсмическая безопасность существующих зданий и сооружений | 2020-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, международ-ные организации и институты (по согласова-нию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 10.2. Инвентаризация, обследование и анализ технического состояния существующего жилого фонда и на их основе оценка возможных рисков при стихийных бедствиях | Повышена надежность зданий и определены затраты на ее реализацию | Постоянно | ГААСЖКХ, МЧС, МФ, Нацстатком (по согласо- ванию) ОМСУ (по согласова-нию), ГАЗР, международ-ные организации и институты (по согласова-нию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 10.3. Оценка возможных последствий в результате стихийных бедствий | Повышена информированность населения о последствиях возможных стихийных бедствий |  | МЧС, ОМСУ (по согласо- ванию) |  |
| 11 | Совершенствова-ние сметно-нормативной базы | 11.1. Разработка методики расчета пользования на проектирование и строительство по сборникам цен | Упрощена процедура при определении сметной стоимости объектов проектирования и строительства | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 11.2. Постоянный мониторинг и выпуск аналитических ежегодников: о фактическом уровне цен, о фактическом уровне цен и стоимости строительства | Разрабатываются прогнозы объемов капитальных вложений | Постоянно | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 11.3. Разработка удельных показателей на типовые проекты социально-культурных объектов (дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники) | Повышена эффективность и прозрачность технико-экономических показателей при использовании бюджетных и иных инвестиционных средств | 2021-2023 гг. | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 11.4. Обязательное тиражирование утвержденных сборников цен и расценок | Доступность сборников цен и расценок для участников строительного процесса. | Постоянно | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 11.5. Организация курсов повышения квалификации и семинаров по внедрению новой нормативной сметной документации | Повышено качество сметной документации | Постоянно | ГААСЖКХ МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел III. Развитие цифровой ИКТ/ИТ инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Развитие телекоммуника- ционной инфраструктуры волоконно-оптических линий связи | 12.1. Разработать технические стандарты на строительство ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) | Утверждены технические стандарты по прокладке ВОЛС | 30 июня 2020 года | ГКИТС, ГААСЖКХ, МФ, ГКНБ, МТД, ОМСУ (по согла- ванию), АОС (по согла- ванию), операторы связи (по согласованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 12.2. Разработка ТЭО строительства ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет во всех населенных пунктах Кыргызской Республики | Утверждено ТЭО строительства ВОЛС на территории Кыргызской Республики | 30 июня 2020 года | ГКИТС, ГКНБ, МТД, МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согла- ванию), АОС (по согла- ванию), операторы связи (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 12.3. Поэтапное строительство ВОЛС на территории Кыргызской Республики (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) | Построены ВОЛС на территории Кыргызской Республики на основе ТЭО | Поэтапно, 20 декабря 2023 года | ГКИТС, ГКНБ, МТД, МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласо-ванию), АОС (по согласо-ванию), операторы связи (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел IV. Цифровая трансформация строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка политики внедрения ИКТ для обеспечения развития отрасли строительства | 13.1. Разработать проекты Программы развития строительной отрасли с использованием ИКТ и Плана мероприятий по ее реализации на 2020-2023 годы | Утверждены Программа и План мероприятий по ее реализации | 2020 г. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес -ассоциации (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 14 | Внедрение единой комплексной информацион-ной системы управления отраслью строительства | 14.1. Разработать проект Положения об информационной системе управления строительной отраслью | Утверждено Положение об информационной системе управления строительной отраслью | 2020 г. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес -ассоциации (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 14.2. Разработать и внедрить информационную систему управления строительной отраслью | Внедрена информационная система управления строительной отраслью | 20 сентября 2020 года | ГААСЖКХ, МФ, министерства и ведомства | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 15 | Внедрение единой комплексной ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов | 15.1. Внедрение единой комплексной информационной системы по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов | Утверждено Положение об информационной системе по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов | 2020 г. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес -ассоциации (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 15.2. Разработать и внедрить информационную систему по выдаче разрешительных документов | Внедрена информационная система по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство | 20 июня 2020 года | ГААСЖКХ, МФ, министерства и ведомства, бизнес-ассоциации (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел V. Научно-техническая политика |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повышение научно-технического потенциала в строительной отрасли | 16.1. Восстановление и развитие научной базы отрасли: научно-исследовательских и проектных институтов, научно-производственных центров, высших учебных заведений. Создание на базе института по градостроительству и архитектуре государственного научного и инновационного центра | Внедрено в практику проектирование и строительство с учетом последних достижений науки и техники | 2021-2024 гг. | ГААСЖКХ, МФ, МОН, междуна-родные организации и институты (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 16.2. Стимулирование и обеспечение государственной поддержки научных исследований, направленных на разработку новых технологий производства строительных материалов и производства строительно-монтажных работ | Обеспечены сейсмостойкость, устойчивость и долговечность зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационная инфраструктура, а также снижена себестоимость СМР | 2021-2023 гг. | ГААСЖКХ, МФ, Союз строителей (по согла-сованию), Ассоциация предприни-мателей (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 16.3. Создание новых конструктивно-технологических систем жилых зданий для сельской местности на базе местных строительных материалов, в том числе зданий, эксплуатируемых с использованием возобновляемых источников энергии | Население обеспечено комфортным и надежным жильем |  |  |  |
| Раздел VI. Кадровый потенциал в строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации | 17.1. Пересмотр государственных стандартов обучения и учебных программ на всех этапах подготовки специалистов строительной отрасли. Повышение уровня профессионального технического образования в строительной отрасли | Улучшена система подготовки и переподготовки кадров в разрезе строительных профессий | 2021-2022 гг. | МОН, МФ, МТСР, ГААСЖКХ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 17.2. Подготовка программ обучения специалистов с учетом опыта зарубежных стран по подготовке рабочих, инженерно-технических работников строительной отрасли | Внедрен передовой опыт в практику строительства | 2021-2022 гг. | МОН, ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 17.3. Создание курсов по переподготовке специалистов и повышению квалификации специалистов в области строительства с учетом новых технологий и инноваций | Повышен профессионализм специалистов в строительной отрасли | 2021-2022 гг. | МОН, ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 17.4. Организация курсов повышения квалификации и семинаров по внедрению новой нормативной сметной документации | Повышено качество сметной документации. Оптимизирована стоимость строительства | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 17.5. Мониторинг реальной потребности строительной отрасли в специалистах и предложения по их подготовке по государственному заказу | Создан стабильный рынок труда в строительной отрасли | Постоянно | ГААСЖКХ | Финансирование не требуется |
|  |  | 17.6. Целевая подготовка инженеров со знанием государственного языка | Обеспечена качественная разработка на государственном языке нормативно-технической документации по проектированию и строительству | 2020-2022 гг. | МОН ГААСЖКХ | Финансированиене требуется |
|  |  | 17.7. Оптимизация единой электронной базы экспертов, осуществляющих экспертизу проектов, а также сертифицированных специалистов градостроительной деятельности. Создание механизмов для масштабной реализации экспертных функций КАЦ МААМ и СА КР | Оптимизирована единая электронная база экспертов, осуществляющих экспертизу проектов, а также сертифицированных специалистов градостроительной деятельности. Доступность электронной базы данных для населения | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел VII. Развитие градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка генеральной схемы расселения, природопользо-вания и территориально - пространствен-ной организации | 18.1. Разработка технико-экономических обоснований организации расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил республики, а также разработка программного обеспечения. Совершенствование системы расселения на территории Кыргызской Республики в увязке с комплексным прогнозом экономического развития и размещения производительных сил Кыргызской Республики, экологическим состоянием окружающей среды, межрегиональными и инженерно-транспортными инфраструктурами, с учетом сложившихся взаимосвязей населенных мест и территорий | Утверждена генеральная схема расселения по республике и экономическим районам на основе региональных градостроительных программ, схем и проектов районной планировки, в увязке с комплексными программами научно-технического прогресса, схемами развития и размещения производительных сил, концепциями, основными направлениями и государственными программами экономического и социального развития, а также с учетом целевых комплексных программ, территориальных комплексных схем охраны природы, схем защиты территорий и населенных пунктов от опасных природно-техногенных процессов, охраны памятников историко-культурного наследия. Снижен уровень внешних и внутренних миграционных процессов | 2022-2030 гг. | ГААСЖКХ, МЭ, МФ, ГАООСЛХ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  |  |  | 2022-2030 гг. | ГААСЖКХ, МФ, МТД, ОМСУ (по согла-сованию), МТСР | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 18.2. Разработка проектов районных планировок. Разработка территориальных комплексных схем охраны природы. Разработка комплексных схем защиты территорий и населенных пунктов от опасных природно-техногенных процессов | Утверждены схемы и проекты районной планировки, в увязке с комплексными программами научно-технического прогресса, схемами развития и размещения производительных сил, концепциями, основными направлениями и государственными программами экономического и социального развития, а также с учетом целевых комплексных программ, территориальных комплексных схем охраны природы, схем защиты территорий и населенных пунктов от опасных природно-техногенных процессов, охраны памятников историко-культурного наследия | 2022-2028 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), МЭ, НАН (по согласова-нию), МЧС | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 19 | Систематизация комплексных схем градостроитель-ного зонирования и территориаль-ного планирования | 19.1. Разработка проектов градостроительного зонирования и территориального планирования, и правил землепользования и застройки городов | Обеспечено рациональное использование территорий городов и упорядочение градостроительной деятельности на территории городов. Обеспечена доступность информации в сфере градостроительства. Упорядочена градостроительная деятельность на местном уровне | 2020-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 20 | Обеспечение градостроитель-ной документацией городов и сельских населенных пунктов | 20.1. Разработка генеральных планов сельских населенных пунктов, правил застройки и землепользования | Реализована Программа Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 гг., утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17.08.2017 г. № 490 | 2020-2030 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 20.2. Разработка проектов детальной планировки и проектов застройки для городов Бишкек и Ош | Упорядочена градостроительная деятельность в городах Бишкек и Ош | 2021-2026 гг. | ГААСЖКХ, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согла- сованию), МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 21 | Создание государствен-ного градостроитель-ного кадастра на республикан-ском уровне | 21.1. Создание республиканского градостроительного кадастра на основе ведения градостроительного кадастра на местном, районном, областном уровнях | Создано информационное обеспечение субъектов градостроительной деятельности на всех уровнях | 2022-2028 гг. | ГААСЖКХ, МФ, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согла- сованию), ОМСУ (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 21.2. Создание электронной системы (архив) учета, хранения и контроля градостроительной документации (оцифровка) | Электронное обеспечение сохранности градостроительной документации и оперативное внесение изменений в градостроительную документацию | 2021-2028 гг. | ГААСЖКХ, МФ, Госкартогра-фия, ГРС | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 22 | Совершенство-вание систем инженерно-технического обеспечения и инфраструктуры | 22.1. Полная инвентаризация систем инженерно-технического обеспечения, с параллельным анализом, и обеспечение прозрачности существующего фактического потребления теплоэнергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения | Определено фактическое потребление ресурса и состояние системы инженерно-технического обеспечения. Определены нормы водопотребления и теплоэнергетических ресурсов. Сохранены запасы пресной воды. Сэкономлены теплоэнергетические ресурсы | Постоянно | ГААСЖКХ, МФ, ГКПЭН, эксплуати-рующие организации (по согла- сованию), независимое экспертное сообщество (по согла- сованию), ОМСУ (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 22.2. Разработка территориальных схем развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения и порядка их реализации | Инженерная инфраструктура обеспечена бесперебойным снабжением теплоэнергетическими ресурсами, питьевой водой | 2022-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла- сованию), эксплуати-рующие организации (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 23 | Программное обеспечение процесса подготовки градостроитель-ной документации всех уровней | 23.1 Внедрение программного обеспечения с применением существующих программ, а также оцифровка данных | Внедрен градостроительный кадастр республиканского значения | 2021-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла- сованию), бизнес -сообщества (по согла- сованию), междуна-родные организации и институты (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел VIII. Строительство жилых, общественных и промышленных объектов, и их эксплуатация |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Создание институциональ-ной структуры, обеспечивающей благоприятные условия для повышения доступности жилья | 24.1. Реализация Государственной программы «Доступное жилье до 2020 года» и Программы развития Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание» на период 2018-2022 годы | Обеспечены благоприятные условия для создания доступного, качественного жилья. Снижена себестоимость 1 кв. м жилья. Обеспечены социальным жильем малообеспеченные граждане | Постоянно | ГААСЖКХ, МФ, ОАО «ГИК» (по согла- сованию), ОМСУ (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирова-ния, 3 000 000 долларов США из средств доноров |
|  |  | 24.2. Создание условий для активного использования инструментов небанковского финансового (фондового и страхового) рынка, в том числе: - жилищных сертификатов; - ипотечных ценных бумаг; - корпоративных облигаций | Расширены инструменты финансирования жилищного строительства | Постоянно | ГААСЖКХ, ОАО «ГИК» (по согла- сованию), Госфин-надзор, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 24.3. Совершенствование существующей системы ипотечного кредитования | Вложены банковские средства, средства ОМСУ и средства строительных организаций в строительство жилья | Постоянно | ОАО «ГИК» (по согла- сованию), коммерчес-кие банки (по согла- сованию), МФ, ОМСУ (по согла- сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 24.4. Определение норм отвода земельных участков под строительство индивидуальных, многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта с учетом региональных особенностей и рационального использования земель | Обеспечены благоприятная среда обитания и охрана окружающей среды | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласова-нию), ГИЭТБ, ГАООСЛХ | Финансирование не требуется |
| 25 | Развитие строительства объектов социального, культурного и бытового назначения | 25.1. Разработка проектов государственной программы строительства объектов: - образования (дошкольного и школьного); - здравоохранения; - культуры и спорта | Разработаны проекты государственных программ строительства объектов социального, культурного и бытового назначения | 2020-2021 гг. | ГААСЖКХ, МОН, МФ, МЗ, МКИТ | Финансирование не требуется |
| 26 | Сокращение оттока населения из сельских районов, уменьшение энергопотребле-ния, повышение комфортности проживания | 26.1. Создание комфортного энергосберегающего жилья и реконструкция существующей застройки в сельских населенных пунктах | Обеспечена государственная поддержка и стимулирование строительства комфортных энергосберегающих индивидуальных жилых домов и реконструкции существующих домов. Обеспечены населенные пункты природным или сжиженным газом, твердым топливом для нужд пищеприготовления и отопления. Использованы возобновляемые источники энергии для индивидуального электро- и теплоснабжения. Обеспечено развитие системы водоснабжения и водоотведения | Постоянно | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согла-сованию), МТСР, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 27 | Создание децентрализо-ванных систем отопления и электроснабже-ния | 27.1. Решение вопроса об индивидуальном газовом отоплении, в т.ч. многоквартирных многоэтажных жилых домов, использование ВИЭ | Созданы комфортные условия проживания в районах с отсутствующей инженерной инфраструктурой | 2020-2022 гг. | ГААСЖКХ, ГКПЭН, МФ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 28 | Совершенство-вание системы жилищно-коммунального хозяйства | 28.1. Инвентаризация действующих и подготовка новых нормативных технических документов по эксплуатации жилых зданий и коммунального хозяйства. Создание государственных и негосударственных управляющих компаний. Правовое обеспечение управляющих компаний | Обеспечена безопасность жилых зданий в процессе эксплуатации. Обеспечена сохранность жилищного фонда. Обеспечено качественное обслуживание жилых домов и коммунального хозяйства | 2020-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), эксплуати-рующие организации (по согласова-нию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 29 | Развитие строительства и реконструкция объектов промышленного назначения | 29.1. Разработка проекта государственной инновационной программы строительства объектов промышленного назначения на основе экономических, социальных и финансовых возможностей | Созданы прозводственная зона и агропромышленные кластеры с организацией рабочих мест в сфере труда | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, МФ, МЭ | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 30 | Развитие современной архитектурно-строительной деятельности с учетом национальной традиции | 30.1 Разработка проектов с учетом национального архитектурно-художественного стиля | Создан своеобразный архитектурный облик городов и сел | Постоянно | ГААСЖКХ, бизнес - сообщества (по согла-сованию), междуна-родные организации и институты (по согла-сованию) | Финансирование не требуется |
| Раздел IX. Энергоэффективность зданий и сооружений, энерго- и ресурсосберегающие технологии |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Повышение энергоэффектив-ности существующих зданий | 31.1. Разработка и утверждение комплексной отраслевой программы в сфере энергосбережения и энергоэффективности в области строительства | Повышена энергоэффективность и уменьшены затраты на теплоэнергоносители для существующих зданий | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, ГКПЭН, бизнес -сообщества (по согла-сованию), междуна-родные организации и институты (по согла-сованию) | Финансирование не требуется |
|  |  | 31.2. Реализация Закона Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий» | Обеспечено проведение мероприятий по энергетической сертификации. Определено фактическое теплоэнергопотреб-ление | 2021-2022гг. | ГААСЖКХ, МФ, бизнес -сообщества (по согла-сованию), междуна-родные организации и институты (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 31.3. Разработка проекта государственной программы по тепловой реабилитации существующих зданий | Утверждена Программа по тепловой реабилитации существующих зданий, с учетом экономии энергетических ресурсов | 2021-2022 гг. | ГААСЖКХ, ГКПЭН | Финансирование не требуется |
| 32 | Внедрение эффективных конструктивных решений теплозащиты зданий, энерго- и ресурсосберегаю-щих технологий и инженерного оборудования | 32.1. Выпуск высококачественных и конкурентоспособных строительных конструкций, материалов и изделий. (3Д - монолит, система ИМПАК и т.д.) | Сокращены сроки строительства, снижена стоимость и повышена надежность зданий и сооружений, а также снижено энергопотребление | Постоянно | ГААСЖКХ, бизнес -сообщества (по согла-сованию) | Финансирование не требуется |
|  |  | 32.2. Нормативно-техническое обеспечение внедрения современных конструкций и технологий |  |  |  |  |
| Раздел Х. Производство строительных материалов, изделий и конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внедрение передового опыта производства строительных материалов на действующих и вновь создаваемых предприятиях | 33.1. Создание условий для обновления основных фондов предприятий промышленности строительных материалов с переходом на более высокий уровень их технического оснащения | Снижена ресурсоемкость энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции | Постоянно | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), частный сектор (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| 34 | Активизация работы предприятий по производству отечественных качественных строительных материалов, изделий и конструкций, восстановление работы предприятий, выпускающих оборудование и материалы, используемые в строительстве | 34.1. Рациональное использование минеральных природных ресурсов | Выпущены импортозамещающие строительные материалы. Реализована Программа государственно-частного партнерства | Постоянно | ГААСЖКХ, ГКПЭН, ГАООСЛХ, МФ, МЭ, ОМСУ (по согла-сованию), бизнес -сообщества (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 34.2. Привлечение необходимых инвестиций для модернизации производства строительных материалов, изделий и конструкций | Введены новые мощности, обеспечена их эффективная эксплуатация и снижена стоимость продукции | Постоянно | ГААСЖКХ, ОМСУ (по согла-сованию), бизнес -сообщества (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 34.3. Создание условий для производственной базы и организация производства оборудования возобновляемых источников энергии | Созданы альтернативные источники энергии (гелиокристаллы). Снижена стоимость оборудования и обеспечено более широкое использование ВИЭ | Постоянно | ГКПЭН, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), НАН (по согласова-нию), независимое экспертное сообщество (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
| Раздел XI. Экологическая безопасность и защита окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Обеспечение экологической безопасности | 35.1. Внедрение малоотходных технологических процессов при производстве строительных материалов, обеспечивающих исключение или сокращение вредных выбросов с использованием современных методов по оздоровлению экологического состояния населенных пунктов | Созданы благоприятные условия проживания населения, с учетом обеспечения сохранности окружающей среды и экономии топливно-энергетических ресурсов | 2022-2026 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), строитель-ные организации (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 35.2. Создание современных энергоэффективных экологически чистых жилых, общественных и промышленных зданий, эксплуатируемых с использованием ВИЭ | Обеспечены благоприятные условия проживания населения | 2022-2026 гг. | ГААСЖКХ, ГКПЭН, МФ, ОМСУ (по согла-сованию), НАН (по согласова-нию), независимое экспертное сообщество (по согла-сованию) | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 35.3. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок взимания платежей за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды | Обеспечены прозрачность и систематизация платежей | 2021-2024 гг. | ГААСЖКХ, МФ, ГИЭТБ, ГКПЭН | В пределах бюджета и иных источников финансирования |
|  |  | 35.4 Увеличение площади зеленых насаждений за счет увеличения минимальной нормы в расчете на 1 жителя | Улучшена экологическая обстановка | Постоянно | ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГКПЭН | Финансирование не требуется |

Список использованных сокращений: АОС; -; Ассоциация операторов связи Кыргызской Республики. ВОЛС; -; волоконно-оптические линии связи. ВИЭ; -; возобновляемые источники энергии. ГААСЖКХ; -; Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. ГАЗР; -; Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики. ГАООСЛХ; -; Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. ГИЭТБ; -; Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики. ГКИТС; -; Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики. ГКНБ; -; Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики. ГКПЭН; -; Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. ГРС; -; Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики. Госкартография; -; Государственная картографо-геодезическая служба при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Госфиннадзор; -; Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. ИКТ; -; информационно-коммуникационные технологии. КАЦ МААМ; -; Кыргызский академический центр Международной академии архитекторов в Москве. МТД; -; Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики. МТСР; -; Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики. МФ; -; Министерство финансов Кыргызской Республики. МЭ; -; Министерство экономики Кыргызской Республики. МКИТ; -; Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. МОН; -; Министерство образования и науки Кыргызской Республики. МСХППМ; -; Министерство селького хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. МЧС; -; Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. НАН; -; Национальная академия наук Кыргызской Республики. Нацстатском; -; Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. ОАО «ГИК»; -; открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания». ОМСУ; -; органы местного самоуправления Кыргызской Республики. СА; -; Союз архитекторов Кыргызской Республики.